Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Cambioteca |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Gestión de proyectos informáticos. - Desarrollo de aplicaciones web y móviles - Modelamiento y administración de bases de datos - Arquitectura de software / APIs |
| Competencias | - Planificar y gestionar proyectos con enfoque ágil. - Diseñar y administrar bases de datos relacionales. - Desarrollar frontend web/móvil y backend con APIs REST. - Integrar servicios externos y manejar configuración por ambientes. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | ¿Qué problema buscó solucionar el proyecto y por qué es relevante? Cambioteca aborda la fragmentación e informalidad del intercambio de libros usados en Chile. Hoy el proceso ocurre en grupos dispersos (redes sociales y chats), con poca visibilidad del catálogo, baja confianza entre personas y coordinación difícil de lugar/fecha. Esto encarece y ralentiza el acceso a libros, y frena la reutilización. Para la Ingeniería en Informática, es relevante porque exige diseñar una solución end-to-end: levantamiento de requerimientos, arquitectura, desarrollo web/móvil, datos, seguridad, pruebas y despliegue; es decir, competencias clave del campo laboral. ¿Dónde se ubica la situación y cuáles son sus características? Se sitúa en Chile con alcance nacional (regiones y comunas). El mercado de segunda mano está muy activo pero desorganizado: múltiples grupos informales, dificultad para filtrar por título/autor/estado/ubicación y coordinación manual de encuentros. ¿A quiénes impacta? - Estudiantes y lectores que buscan libros a menor costo. - Coleccionistas e independientes que venden o permutan. - Comunidades educativas y familias que necesitan rotar materiales a buen precio. ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) del proyecto? - Unificación del flujo en una sola plataforma: publicar → buscar/filtrar → negociar → coordinar lugar/fecha (mapa, versión mínima) → calificar. - Confianza y trazabilidad: perfiles y calificación posterior (una por intercambio). - Eficiencia: publicación y búsqueda más rápidas; coordinación simplificada. - Sostenibilidad: fomenta la reutilización y la circulación de libros físicos. - Resultado APT (MVP funcional): backend y base de datos en la nube, pantallas principales web/móvil y pruebas internas; sin pasarela de pago en el MVP y chat pospuesto para una fase posterior, priorizando el flujo de intercambio completo. |
| 2. Objetivos | Objetivo general Desarrollar Cambioteca como una plataforma digital que facilite el intercambio responsable de libros físicos entre personas, promoviendo el acceso a la lectura y la reutilización. Buscamos una solución clara, segura y confiable, donde cualquier usuario pueda publicar ejemplares, encontrar títulos de interés y coordinar encuentros de forma simple, dejando evidencia del proceso de diseño, construcción, validación y trabajo colaborativo propio del Proyecto APT. Objetivos específicos - Entender el problema y a los usuarios: identificar perfiles, necesidades y barreras actuales para orientar decisiones y priorizar lo que realmente aporta valor. - Diseñar una experiencia simple y accesible: interfaz coherente, navegación predecible y mensajes claros que acompañen al usuario desde crear su cuenta hasta concretar un intercambio. - Construir una base técnica responsable: modelado de datos consistente (usuarios, libros, publicaciones, solicitudes, calificaciones), validaciones y manejo de errores comprensibles, cuidando integridad y seguridad. - Asegurar calidad verificable: pruebas funcionales en los flujos clave, estados y mensajes consistentes y una guía breve para levantar y evaluar la plataforma sin fricciones. - Gestionar el proyecto en forma ordenada y colaborativa: comunicación constante, decisiones clave por escrito y registro de evidencias del avance para dar continuidad y proyección a Cambioteca. |
| 3. Metodología | Metodología: se trabajó con un enfoque Ágil/Scrum en ciclos de ~2 semanas. Herramientas y prácticas principales: - Backlog priorizado según valor para el usuario (Trello). - Reuniones breves de coordinación para ver avances y bloqueos. - Revisión y retroalimentación al final de cada sprint para ajustar el plan. - Entrega por etapas: primero base de datos en la nube (AWS RDS), luego API (Railway) para habilitar pruebas web y móvil sobre el mismo backend. Fases y procedimientos - Planificación - Definición del alcance del MVP y responsabilidades del equipo. - Priorización de épicas e historias y estimación simple por complejidad/tiempo. - Diseño - Arquitectura 4+1 (casos de uso, lógica, procesos, componentes y despliegue). - Modelo de datos (ERD) y reglas clave: perfiles, publicaciones, solicitudes, calificaciones. - Construcción iterativa - Desarrollo de API (Django/DRF) y interfaces web/móvil (Angular/Ionic). - División de tareas grandes en pasos pequeños (p. ej., intercambio: crear solicitud → proponer lugar/fecha → confirmar → calificar). - Pruebas - Colección Postman para endpoints principales y pruebas exploratorias de interfaz. - Checklist de validaciones y mensajes claros antes de dar por terminada cada funcionalidad. - Despliegue e integración - Conexión a AWS RDS y publicación progresiva de la API en Railway. - Pruebas en un ambiente de “staging” antes de pruebas integradas web/móvil. - Documentación y evidencias - DAS con 4+1, README, capturas de la app y tablero Trello como trazabilidad del avance. Pertinencia para cumplir los objetivos - Prioriza valor y reduce riesgos: permite mostrar funciones útiles temprano (publicar, buscar, coordinar), detectando problemas a tiempo. - Se adapta a cambios reales: si aparece una dificultad (p. ej., integración de mapas), se ajusta el alcance sin frenar el proyecto. - Ordena el trabajo del equipo: cada sprint tiene metas claras, responsables y criterios para considerar una tarea “lista”. - Facilita la evaluación académica: al cerrar cada ciclo con evidencias (código, pruebas, capturas), el progreso es verificable y trazable. |
| 4. Desarrollo | Etapas y actividades realizadas - Planificación inicial - Definición del alcance del MVP, responsables y cronograma. - Priorización de tareas en Trello (qué se hace primero y por qué). - Diseño - Documento DAS con arquitectura 4+1 (casos de uso, lógica, procesos, componentes y despliegue). - Modelo de datos: tablas de usuarios, publicaciones, solicitudes, calificaciones, regiones/comunas. - Construcción - Backend (Django/DRF): registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, catálogo y gestión de solicitudes (crear, aceptar/rechazar, confirmar). - Frontend web/móvil (Angular/Ionic): pantallas de login/registro, catálogo, detalle y solicitudes con validaciones. - Estados del intercambio: pendiente, confirmada, realizada, cancelada. - Calificación: una por usuario y por intercambio (definida y preparada para integrar). - Pruebas - Pruebas exploratorias en la interfaz (mensajes, validaciones y navegación). - Despliegue e integración - Base de datos en AWS RDS operativa. - API en Railway: proceso en curso (ajustes de configuración para ambiente nube). - Documentación y evidencias - DAS, README, capturas de pantallas del MVP y tablero Trello. Estado a la fecha (resumen): Autenticación y catálogo operativos; flujo de solicitudes implementado; calificación lista para integrar; Google Maps: no iniciado (definido como alcance mínimo); API en Railway: en proceso; QA y documentación en curso. Facilitadores (lo que ayudó) - Plan claro y priorización: Trello y objetivos por iteraciones. - Modelo de datos sólido: permitió avanzar sin retrabajos mayores. - Pruebas tempranas: detección rápida de errores en API e interfaz. - Comunicación simple en el equipo: acuerdos rápidos sobre qué se hace y qué se posterga. Dificultades (y cómo se enfrentaron) - Disponibilidad de tiempo: coincidió con otras obligaciones académicas/laborales. - Acción: dividir tareas grandes en pasos pequeños con fechas cortas y responsables definidos. - Publicar la API en la nube (Railway): ajustes de variables y orígenes permitidos (CORS). - Acción: checklist único de configuración (.env, CORS, dominios), pruebas en un ambiente de “staging” antes de pasar a producción. - Integración con mapas (Google Maps): gestión de clave y definición de la interfaz. - Acción: dejar un alcance mínimo (elegir y guardar un punto de encuentro) y documentar el paso a funciones más avanzadas para más adelante. - Alcance inicial muy amplio (chat, pagos, métricas completas): dispersaba esfuerzo. - Acción: concentrar el trabajo en completar el flujo de intercambio extremo a extremo y mover lo no esencial a una fase posterior. Ajustes realizados - Pasarela de pago: se excluye del MVP (queda para una fase posterior). Motivo: no es necesaria para demostrar el valor del intercambio y requiere gestiones adicionales. - Tecnología web: se unifica con la misma base técnica que móvil (Angular + Django). Motivo: simplificar desarrollo e integración. - Forma de trabajar: limitar tareas en paralelo y dividir en pasos cortos (ej.: crear solicitud → proponer lugar/fecha → confirmar → calificar). Motivo: avanzar de manera constante y medible. |
| 5. Evidencias | Link Trello: https://trello.com/invite/b/68b9df08e5f8dca670bababb/ATTI42968d6be2b8c9aafa38cd3fe7844c4856BE3C0C/cambioteca-backlog Link Github:https://github.com/Nicofelipe/cambioteca Link Documento DAS:DAS_CAMBIOTECA.docx Documento DAS Incluye arquitectura 4+1 (casos de uso, lógica, procesos, componentes y despliegue), además de contexto, propósito y alcance del sistema. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Como grupo, sentimos que Cambioteca nos ayudó a aterrizar y afinar lo que ya intuíamos sobre nuestros intereses. Veníamos con una inclinación clara por bases de datos y BI, y el proyecto confirmó que ahí disfrutamos mucho: modelar bien la información, pensar las relaciones, asegurar integridad y diseñar consultas que respondan a preguntas reales. Al tener que levantar la plataforma, conectar el backend y ver cómo los datos se transforman en decisiones dentro de la aplicación, entendimos mejor el impacto que tiene un buen diseño de datos en la experiencia completa. Además, nos obligó a conversar de criterios, a justificar modelos, a registrar métricas básicas y a pensar en cómo se evidencia valor con números y no solo con pantallas. Esa combinación de datos + producto nos reforzó la idea de que ese es nuestro territorio natural. - También nos sirvió para distinguir nuestras rutas dentro del mismo mapa. A Nicolás le sigue motivando el desarrollo móvil (por la cercanía con el usuario y el desafío de hacer simple lo complejo en pantallas pequeñas), y a Vicente le entusiasma el desarrollo web (por la rapidez para iterar, la composición de interfaces y el control fino de la experiencia en el navegador). En ambos casos, la base común sigue siendo BI y bases de datos: lo que más disfrutamos es que la interfaz —móvil o web— tenga detrás un modelo de datos bien pensado y, ojalá, un set de métricas que permitan entender el uso y mejorar. En resumen, nuestros intereses siguen siendo los mismos que planteamos al inicio, pero hoy están mejor definidos y con más fundamentos. - Mirando hacia adelante, queremos profundizar en tres líneas: (1) modelamiento y administración de datos (diseño lógico/físico, rendimiento de consultas, seguridad y buenas prácticas); (2) analítica aplicada/BI, con dashboards y métricas que conversen con los objetivos del producto (más que “gráficos por cumplir”); y (3) la construcción de interfaces que hagan visible ese valor: móvil en el caso de Nicolás y web en el de Vicente. A medio plazo nos interesa además fortalecer herramientas y prácticas de despliegue y calidad (ambientes, pruebas, monitoreo básico) para que lo que construyamos sea demostrable y mantenible. - En cuanto a proyección laboral, nos vemos entrando a roles donde esa mezcla se aproveche: Analista de Datos / BI con cercanía al desarrollo, Desarrollador móvil (Nicolás) o Desarrollador web (Vicente) con un fuerte entendimiento de datos, o incluso posiciones intermedias tipo full-stack con foco en la capa de datos. Después del APT, queremos consolidar experiencia en proyectos reales y, en paralelo, avanzar con certificaciones o especializaciones que nos aporten método (p. ej., herramientas de BI, administración de bases de datos y buenas prácticas de backend). Más adelante, nos gustaría participar en iniciativas donde podamos medir impacto con métricas claras, proponer mejoras basadas en datos y seguir creciendo en responsabilidad técnica. En simple: Cambioteca nos dio lenguaje, criterio y práctica; ahora queremos transformar eso en experiencia profesional sostenida, cada uno desde su frente —móvil y web—, pero siempre con los datos como eje. |