Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo avanzamos en el MVP funcional de Cambioteca, una plataforma para intercambio/venta de libros físicos con perfiles, catálogo, solicitudes de intercambio y coordinación de lugar/fecha. Los principales hitos: - Backend (Django): módulos core y market operativos, conexión estable a MySQL en AWS RDS, manejo de usuarios (registro, login, recuperación de contraseña con token), perfiles, regiones/comunas y catálogo de libros con carga de imágenes. Emisión y validación de JWT, políticas de contraseña y email único. - Flujos de intercambio: creación y gestión de solicitudes, propuesta/confirmación de lugar, fecha y hora, estados del intercambio (pendiente/aceptado/rechazado/confirmado). Lógica para calificación entre usuarios (una sola vez por intercambio) definida y en integración. - Frontend móvil/web (Ionic + Angular): pantallas de Autenticación, Registro, Catálogo, Detalle de libro, Solicitudes y Detalle de solicitud. Estilos iniciales mejorados (formularios y tarjetas), navegación y mensajes de validación. - Gestión del proyecto: backlog por épicas (E01 Autenticación, E02 Publicación, E03 Catálogo, E05 Chat, etc.), sprints con seguimiento en Trello y burndown. Se planificó alcance por restricciones de tiempo, priorizando funcionalidades críticas del MVP. Objetivos específicos cumplidos hasta ahora (y cómo): - Autenticación segura y gestión de perfiles → endpoints y validaciones implementadas, pruebas con Postman y sesiones JWT. - Publicación y consulta de libros → CRUD de libros y vistas de catálogo/filtrado operativas. - Gestión de solicitudes de intercambio → creación, estados, coordinación y confirmación con persistencia en BD. - Infraestructura de datos → esquema en MySQL, migraciones y conexión a AWS RDS para trabajo colaborativo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Antes: MVP con intercambio y pago integrado. Ahora (ajuste): el pago integrado se traslada a una Fase 2; el MVP se centra en intercambio directo coordinado entre usuarios (entrega presencial o transferencia entre partes). Motivo: optimizar tiempo y reducir complejidad técnica del sprint, manteniendo valor para el usuario y viabilidad de pruebas. |
| Metodología | Metodología: Ágil/Scrum con ciclos de ~2 semanas. - Planificación: lista de tareas priorizada por valor (backlog) y seguimiento en Trello. - Coordinación: reuniones diarias breves para ver avances y bloqueos. - Cierre de ciclo: demostración del avance, retroalimentación y ajuste del plan para el siguiente sprint. ## Ajustes aplicados - Menos tareas a la vez y tareas más pequeñas: Para avanzar de forma sostenida, limitamos lo que hacemos en paralelo y dividimos las tareas grandes en pasos claros. Ejemplo (flujo de intercambio): crear solicitud → proponer lugar/fecha → confirmar → calificar. - Planificación por prioridad: Chat y notificaciones se movieron al siguiente sprint para concentrar el esfuerzo en terminar el intercambio completo del MVP. - Despliegue por etapas: Primero dejamos operativa la base de datos en la nube (AWS RDS). Luego publicamos la API en un servidor de aplicaciones (Railway) —actualmente en progreso— para que la web y el móvil puedan probar en paralelo sobre el mismo backend. |
| Evidencias de avance | Link Trello: https://trello.com/invite/b/68b9df08e5f8dca670bababb/ATTI42968d6be2b8c9aafa38cd3fe7844c4856BE3C0C/cambioteca-backlog Link Github:https://github.com/Nicofelipe/cambioteca Link Documento DAS:DAS_CAMBIOTECA.docx Documento DAS Incluye arquitectura 4+1 (casos de uso, lógica, procesos, componentes y despliegue), además de contexto, propósito y alcance del sistema. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia / Unidad de Competencia | Nombre de Actividad / Tarea | Descripción de la Actividad / Tarea | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Planificación inicial y distribución de tareas | Definir alcance, cronograma y responsabilidades. | Kick-off, Trello | Semana 1 (22–30 ago) | Ambos | Importante dejar todo claro para avanzar ordenados. |
| Levantamiento y análisis de requerimientos (ágil) | Creación de historias de usuario y criterios de aceptación | Definir backlog inicial (épicas e historias), priorizar y refinar con criterios. | Trello, Plantillas HU | Semanas 2–3 (31 ago – 13 sep) | Ambos | Puede ajustarse con retroalimentación docente. |
| Modelar y administrar bases de datos | Diseño de la base de datos | Elaborar MER, MR y normalización; crear esquema inicial. | MySQL, Workbench, Draw.io | Semanas 4–5 (14 – 27 sep) | Nicolás | Ajustable según evolución del proyecto. |
| Desarrollar aplicaciones móviles | Desarrollo app móvil (UI/UX + frontend) | Pantallas principales: login, registro, catálogo, publicaciones, chat y mapa. | Ionic/Angular, Android Studio | Semanas 6–9 (28 sep – 25 oct) | Nicolás | Priorizar vistas mínimas para mostrar prototipo. |
| Desarrollar aplicaciones web | Desarrollo plataforma web | Implementar web con funcionalidades base (catálogo, perfil, login). | Node.js, Angular/React | Semanas 6–9 (28 sep – 25 oct) | Vicente | Trabajar en paralelo con la app móvil. |
| Programar sistemas de comunicación | Implementación de chat interno | Desarrollar chat básico para usuarios. | Socket.io, backend Django/Node | Semanas 10–11 (26 oct – 8 nov) | Ambos | Complejidad en tiempo real y seguridad. |
| DevOps/ Infra | Despliegue API y configuración | Variables .env, CORS; BD en RDS; API en Railway. | Railway, AWS RDS, GitHub | Semanas 13–14 (9 – 29 nov) | Vicente | Suite Postman en construcción; bugs menores resueltos. |
| Gestionar proyectos informáticos | Pruebas y validación | Ejecutar casos de prueba, pruebas unitarias y validación con usuarios. | Checklist QA, Postman, GitHub | Semanas 14 (23 – 29 nov) | Ambos | Tiempo crítico para detectar errores antes de la entrega. |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación y entrega final | Completar informe final, manual de usuario y presentación. | Word, PowerPoint, GitHub | Semanas 15 (30 nov – 5 dic) | Ambos | La entrega debe cumplir con formato académico. |

Link de Excel con estado de avance y ajustes: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fOPYTwTnCnEPXMbJTbjWhtQz5hiEXjmE/edit?usp=sharing&rtpof=true&sd=true

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores - Orden del trabajo: uso de Trello y un plan claro por etapas. - Bases sólidas: diseño de datos y funciones principales estables (registro, catálogo, solicitudes). - Pruebas tempranas: casos de prueba básicos que permitieron corregir a tiempo. Dificultades y cómo las abordamos - Disponibilidad de tiempo: coincidió con otras cargas académicas y laborales. Qué hicimos: dividimos las tareas grandes en pasos más pequeños, definimos plazos cortos y realistas, y nos asignamos responsables claros. - Publicar la API en un servidor externo: la configuración inicial tomó más de lo esperado. Qué hicimos: armamos una lista única de configuraciones necesarias (variables, permisos, direcciones permitidas) y probamos primero en un ambiente de prueba antes de pasarlo a producción. - Alcance muy amplio: había funciones que no eran claves para demostrar el valor del proyecto. Qué hicimos: reordenar prioridades y concentramos el esfuerzo en completar el flujo de intercambio de principio a fin.

Actividades ajustadas o eliminadas: Pasarela de pago: eliminada del alcance actual. Por qué: requería tiempo y trámites adicionales que no eran necesarios para validar el intercambio de libros. Tecnología web: unificada con la misma base que usamos en móvil. Por qué: facilita el desarrollo y reduce la curva de aprendizaje.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Pruebas automatizadas (unidad/integración) – No iniciada Motivo: se concentró el tiempo en construir las funciones principales. Cómo avanzaremos: seleccionar casos críticos (auth, crear solicitud, confirmar intercambio) y automatizarlos primero. - Google Maps – No iniciada Motivo: priorizamos completar el flujo de intercambio. Cómo avanzaremos: implementar la versión mínima (elegir y guardar punto de encuentro), documentar la clave de API y probar con 2–3 casos reales.