Acta de Constitución

del Proyecto

Cambioteca

Fecha: 28/11/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	5

3.1. Descripción del Proyecto	5

3.2. Entregables del Proyecto	6

Requerimientos de alto nivel	8

Requerimientos del producto	8

Requerimientos del proyecto	10

Objetivos	11

Premisas y Restricciones	13

Riesgos iniciales de alto nivel	14

Cronograma de hitos principales	15

Presupuesto estimado	16

1) Personal (dedicación estimada)	16

2) Servicios y suscripciones (4 meses)	16

3) Operación y equipamiento	17

4) Resumen y contingencia	17

Lista de Interesados (stakeholders)	18

Requisitos de aprobación del proyecto	18

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	20

Gerente de Proyecto	20

Niveles de autoridad	20

Personal y recursos preasignados	22

Aprobaciones	23

## Información del Proyecto

### Datos

| Empresa / Organización | Duoc UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Proyecto | Cambioteca – Plataforma web y aplicación móvil para intercambio de libros físicos |
| Fecha de preparación | 22/08/2025 (versión revisada al 28/11/2025) |
| Cliente | Comunidad de estudiantes y lectores de Santiago de Chile |
| Patrocinador principal | Fernando Herrera / Duoc UC |
| Gerente de Proyecto | Nicolás Rebolledo |

### Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernando Herrera | Docente guía de Proyecto de Título | Escuela de Informática y Telecomunicaciones – Duoc UC | Profesor Guia Capstone – Duoc UC |

## Propósito y Justificación del Proyecto

El propósito del proyecto Cambioteca es desarrollar una solución tecnológica que facilite el intercambio de libros físicos entre personas, mediante una aplicación móvil y una plataforma web, sin manejar compras, ventas ni pagos en línea. La plataforma busca ofrecer un espacio seguro, ordenado y fácil de usar, donde los usuarios puedan publicar libros, encontrar coincidencias de intercambio, comunicarse y coordinar un punto de encuentro. La justificación del proyecto se sostiene en dos dimensiones principales: - Relevancia social y cultural - El proyecto promueve la reutilización de libros físicos y la economía circular, evitando que textos en buen estado queden guardados sin uso. - Facilita el acceso a material de lectura a estudiantes y lectores que no siempre pueden comprar libros nuevos. - Fomenta comunidades de intercambio y colaboración en torno a la lectura, reforzando el hábito lector y el cuidado de los recursos. - Pertinencia académica y profesional: - Permite aplicar de forma integrada competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática: - Desarrollo web y móvil (frontend y backend). - Diseño y administración de bases de datos relacionales. - Integración de servicios externos, como mapas y ubicación de puntos de encuentro. - Gestión de proyectos y metodologías ágiles (Scrum). - El proyecto consolida experiencia práctica en tecnologías actuales: Django/DRF, MySQL, Ionic/Angular para mobile y Angular para web, despliegue en la nube y gestión de versiones con Git. En síntesis, Cambioteca une el impacto social del intercambio de libros con la aplicación práctica de conocimientos tecnológicos, aportando tanto a la comunidad lectora como al desarrollo profesional de los integrantes del equipo.

## Descripción del Proyecto y Entregables

### 3.1. Descripción del Proyecto Cambioteca es una plataforma digital compuesta por: - Aplicación móvil (Ionic/Angular). - Sitio web (Angular). - Backend/API REST en Django, con base de datos relacional (MySQL). Su objetivo principal es permitir y gestionar el intercambio de libros físicos entre usuarios, a través de un flujo claro y seguro: - Registro e inicio de sesión de usuarios. - Publicación de libros indicando estado, género, condición y detalles relevantes. - Visualización de un catálogo de libros disponibles para intercambio. - Creación y gestión de solicitudes de intercambio (pendiente, aceptada, rechazada, cancelada, completada). - Chat interno entre las partes para coordinar detalles. - Definición de puntos de encuentro con integración de Google Maps. - Generación y validación de un código de intercambio para confirmar el encuentro realizado. - Calificación y reputación de usuarios tras completar un intercambio. - Panel de administración con funciones de moderación, baja de publicaciones y visualización de métricas básicas. Importante: el proyecto no incluye ninguna funcionalidad de compra/venta, manejo de dinero, ni integración de pasarelas de pago. Todo se orienta exclusivamente al trueque de libros físicos. ### 3.2. Entregables del Proyecto - Documentación inicial - Acta de Constitución del Proyecto. - Especificación de Requisitos de Software (ERS). - Backlog del producto (épicas, historias de usuario, tareas). - Diagramas de casos de uso y diagramas de contexto. - Diseño técnico - Modelo de base de datos relacional (DER). - Arquitectura del sistema (4+1 vistas o equivalente). - Diagramas UML (componentes, secuencia, despliegue). - Mockups y prototipos de interfaz (web y mobile). - MVP 1 (Semana 8) - Módulo de autenticación básica: registro, login, recuperación de contraseña. - Gestión de usuarios desde el administrador. - Publicación inicial de libros (CRUD de libros, solo administrador / dueño). - Catálogo simple de libros disponibles para intercambio. - MVP 2 (Semana 11) - Flujo de intercambio entre usuarios: - Envío de solicitudes de intercambio. - Aceptación / rechazo de solicitudes. - Cancelación de solicitudes/intercambios. - Chat interno entre usuarios involucrados. - Integración con Google Maps para selección y visualización de puntos de encuentro. - MVP 3 (Semana 13) - Cierre de intercambio mediante código único de confirmación. - Calificación de usuarios y visibilidad de reputación. - Dashboard básico de estadísticas: número de intercambios, libros más intercambiados, géneros más frecuentes, usuarios más activos. - Código fuente completo - Backend (API REST Django). - App web (Angular). - App móvil (Ionic/Angular). - Scripts de despliegue y archivos de configuración. - Informe final del proyecto - Descripción del desarrollo. - Resultados obtenidos. - Conclusiones y lecciones aprendidas. - Manuales - Manual de usuario (web y móvil). - Manual técnico (arquitectura, despliegue, configuración y mantenimiento). - Presentación y defensa final - Demostración en vivo del sistema. - Presentación formal ante la comisión evaluadora.

## Requerimientos de alto nivel

### Requerimientos del producto

- El sistema debe permitir el registro e inicio de sesión seguro de usuarios mediante credenciales únicas (correo y contraseña), incluyendo recuperación de contraseña. - Los usuarios deben poder publicar libros para intercambio, registrando al menos: título, autor, sinopsis breve, estado físico, género, foto(s) y observaciones. - El sistema debe ofrecer un catálogo navegable y filtrable de libros disponibles para intercambio (por título, autor, género, estado, comuna, etc.). - Los usuarios deben poder enviar y gestionar solicitudes de intercambio (crear, aceptar, rechazar, cancelar), con estados visibles y coherentes en web y app móvil. - Debe existir un chat interno entre usuarios involucrados en una solicitud/intercambio, para coordinar detalles del encuentro. - La aplicación debe integrar Google Maps para: - Proponer puntos de encuentro predefinidos. - Permitir la selección de un lugar de encuentro en el mapa. - El sistema debe permitir cerrar un intercambio mediante un código único generado por la plataforma, para ser validado en el encuentro físico. - Debe existir un módulo de calificaciones y reputación, donde los usuarios puedan evaluarse mutuamente después de un intercambio completado. - La solución debe contar con: - Una versión web (Angular). - Una aplicación móvil (Ionic/Angular). - Un backend/API REST (Django + MySQL) compartido entre ambas. - Debe existir un panel de administración que permita: - Moderar publicaciones y usuarios. - Dar de baja libros o bloquear usuarios en caso de incumplimientos. - Visualizar estadísticas de uso básicas (ejemplo: cantidad de intercambios, libros publicados, usuarios activos). El sistema no debe gestionar pagos ni almacenar datos bancarios o tarjetas, ya que el proyecto se limita exclusivamente al intercambio no monetario de libros.

### Requerimientos del proyecto

El proyecto debe desarrollarse en un plazo máximo de 16 semanas, de acuerdo al cronograma de la asignatura. La plataforma debe utilizar una base de datos relacional (MySQL) para la gestión de usuarios, libros, solicitudes e intercambios. El desarrollo debe utilizar tecnologías vistas en la carrera, privilegiando: - Backend: Django / Django REST Framework. - Frontend web: Angular. - Aplicación móvil: Ionic/Angular. Se debe aplicar una metodología ágil (Scrum) con sprints definidos, revisiones periódicas y entregas incrementales (MVP). El proyecto debe incluir documentación completa: - Acta de constitución. - Historia de usuarios - Diseño técnico (modelos de datos, diagramas, arquitectura). - Plan de pruebas. - Informe final. - Manual de usuario y manual técnico. Todas las funcionalidades deben someterse a pruebas de validación y calidad (unitarias, de integración y de aceptación) antes de la entrega final. El código fuente y los documentos deben gestionarse en un repositorio compartido (GitHub), utilizando control de versiones. Los datos de prueba deben ser realistas y representativos de la realidad del proyecto (libros reales, géneros, comunas, etc.). El equipo debe mantener un espacio compartido de trabajo (por ejemplo, Google Drive, Trello) para documentación, diseños, actas de reunión y resultados de pruebas. La entrega final debe contemplar: - Sistema desplegado en la nube (entorno de pruebas funcional). - Presentación y defensa técnica ante la comisión evaluadora.

## Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar una app móvil y una plataforma web que permitan el intercambio de libros físicos entre usuarios. | Sistema operativo con login, catálogo de libros, flujo de solicitudes de intercambio, chat, puntos de encuentro y cierre con código. |
| Implementar una base de datos relacional para gestionar usuarios, libros, solicitudes e intercambios, manteniendo integridad y consistencia. | Modelo de datos normalizado en MySQL, funcionando en producción sin errores críticos de integridad. |
| Implementar un flujo completo de intercambio: solicitud → negociación → encuentro → confirmación → calificación. | Al menos un intercambio completo ejecutado exitosamente en entorno de demo frente a la comisión. |
| Incluir un módulo básico de reportes y dashboard para administración. | Dashboard operativo con estadísticas (intercambios por período, libros más intercambiados, géneros más usados, etc.). |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Cumplir con los plazos establecidos (16 semanas). | Entregas realizadas en semanas 4, 6, 8, 11, 13 y 15 según el cronograma. |
| Desarrollar avances incrementales en tres MVP. | MVP 1, 2 y 3 presentados y funcionales en sus fechas definidas. |
| Costo |  |
| Gestionar un presupuesto que cubra servicios básicos (hosting, BD, dominio, correo, etc.). | Gasto total ≤ presupuesto (±5%), sin interrupciones por falta de pago. |
| Implantar gobernanza de costos y transparencia (registro de gastos, aprobaciones y control de cambios), optimizando cuando no afecte la calidad. | Desviación de costo ≤10% vs. presupuesto, ahorro ≥15% frente a alternativas equivalentes y registro de costos actualizado con evidencias. |
| Calidad |  |
| Asegurar que la solución sea estable, usable y sin errores críticos. | Pruebas superadas con éxito, sin fallos que impidan el uso del sistema en demo. |
| Cumplir estándares de usabilidad y experiencia de usuario. | Feedback positivo de usuarios de prueba (estudiantes/lectores). |
| Mantener documentación completa y actualizada. | Historias de usuario, diagramas, manuales e informe final entregados y alineados con lo implementado. |
| Otros |  |
| Fomentar la reutilización de libros y la economía colaborativa. | Valoración positiva del impacto social del proyecto por parte de usuarios de prueba. |
| Potenciar las competencias profesionales de los integrantes del equipo. | Aplicación práctica de conocimientos en desarrollo móvil, web y análisis de datos. |
| Promover el trabajo en equipo y la gestión ágil del proyecto. | Reuniones periódicas, cumplimiento de roles y tareas según planificación. |

## Premisas y Restricciones

Premisas - Los integrantes del equipo (Nicolás y Vicente) estarán disponibles para dedicar tiempo semanal al desarrollo y documentación del proyecto. - Presupuesto aprobado cubre honorarios, servicios (internet/hosting/dominio/correo), licencias, equipamiento y contingencia. - Las APIs externas (Google Maps, Transbank) estarán disponibles en modalidad de pruebas (sandbox) durante el periodo de ejecución. - El docente guía brindará retroalimentación periódica en los hitos establecidos por la asignatura. - El proyecto se ejecutará bajo la metodología ágil (Scrum), con entregas incrementales (MVP). Restricciones - El plazo máximo de desarrollo es de 16 semanas, sin posibilidad de extensión. - El equipo está conformado únicamente por 2 integrantes, lo que limita la distribución de carga laboral. - El proyecto debe realizarse con lenguajes, frameworks y herramientas vistas en la carrera. - Tope presupuestario definido; compras/licencias sujetas a disponibilidad y aprobación del patrocinador - La infraestructura de despliegue estará limitada a entornos de pruebas, sin servidores de producción externos. - El alcance funcional debe incluir obligatoriamente: CRUD administrador, funcionalidades de usuario, integración de servicios externos y al menos un dashboard.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Limitaciones de tiempo: El cronograma es ajustado (16 semanas) y cualquier retraso en entregas parciales podría afectar el cumplimiento del proyecto completo. - Carga de trabajo reducida al ser solo dos integrantes: La distribución de tareas críticas puede sobrecargar a uno de los miembros, generando retrasos o baja calidad. - Problemas de integración de servicios externos: Las APIs de Google Maps podrían presentar dificultades técnicas, limitaciones de uso gratuito o cambios en su documentación. - Falta de experiencia en ciertas áreas técnicas: Ámbitos como seguridad en sistemas o análisis avanzado de datos pueden presentar desafíos adicionales al equipo. - Disponibilidad de los integrantes: Posibles imprevistos personales, laborales o académicos que reduzcan el tiempo efectivo de dedicación. - Problemas de compatibilidad tecnológica: Fallos en la interoperabilidad entre la versión web y la aplicación móvil. - Gestión de calidad y pruebas: Riesgo de no detectar a tiempo errores críticos que afecten la usabilidad o funcionalidad del sistema. - Dependencia de retroalimentación docente: Retrasos o falta de claridad en la retroalimentación pueden impactar en la corrección oportuna del proyecto.

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Presentación y entrega del Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) | Semana 4 – 12 de septiembre 2025 |
| Arquitectura del Sistema y Definiciones Técnicas | Semana 6 – 26 de septiembre 2025 |
| MVP 1: Login, registro y CRUD (Administrador) | Semana 8 – 10 de octubre 2025 |
| MVP 2: Funcionalidades operativas para usuario (publicaciones, catálogo, chat) | Semana 11 – 31 de octubre 2025 |
| MVP 3: Reportes / Dashboard de estadísticas básicas | Semana 13 – 14 de noviembre 2025 |
| Validación final / Filtro a Comisión | Semana 15 – 28 de noviembre 2025 |
| Presentación y Defensa Final | Semana 16 – 5 de diciembre 2025 |

## Presupuesto estimado

## 1) Personal (dedicación estimada) Rol; Horas; Tarifa (CLP/h); Subtotal (CLP). Frontend Developer (Vicente); 320; $20.000; $6.400.000. Backend Developer (Nicolás); 320; $20.000; $6.400.000. QA (apoyo parcial); 64; $18.000; $1.152.000. UX/UI (apoyo parcial); 64; $18.000; $1.152.000. DevOps (apoyo parcial); 48; $22.000; $1.056.000. DBA (apoyo parcial); 32; $22.000; $704.000. Product Owner / Project Manager; 64; $22.000; $1.408.000. Subtotal Personal; $18.272.000. ## 2) Servicios y suscripciones (4 meses) Concepto; Monto (CLP). Nube (hosting + BD gestionada); $600.000. Dominio; $12.000. Correo transaccional / Push; $80.000. Monitoreo / Logs; $120.000. Repositorio privado / Gestión (p.ej., GitHub/Jira); $120.000. Licencia de diseño (p.ej., Figma); $60.000. Subtotal Servicios; $992.000. ## 3) Operación y equipamiento Concepto; Monto (CLP). Internet (2 personas × 4 meses); $200.000. Depreciación de notebooks (proporcional 4/36 meses); $220.000. Subtotal Operación; $420.000. ## 4) Resumen y contingencia Concepto; Monto (CLP). Subtotal (Personal + Servicios + Operación); $19.684.000. Contingencia 10%; $1.968.400. Total presupuesto estimado; $21.652.400. Enlace de matriz de presupuestos:

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Profesor Fernando Herrera | Docente Guía de Proyecto Capstone | Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Profesor Guia Capstone – Duoc UC |
| Nicolás Felipe Rebolledo Guajardo | Líder de Proyecto / Desarrollador App Móvil | Proyecto Cambioteca – Equipo de Desarrollo | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |
| Vicente Antonio Vargas Jara | Director de Proyecto /Desarrollador Web e Integraciones | Proyecto Cambioteca – Equipo de QA | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |
| Comunidad de estudiantes y lectores (usuarios finales) | Usuario final (lector / comprador / oferente de libros) | Comunidad externa vinculada al proyecto | — |
| Duoc UC | Institución patrocinadora | Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |

## Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento del alcance definido: El sistema debe implementar las funcionalidades mínimas acordadas (login, CRUD, catálogo, chat, integración con Google Maps, dashboard de reportes). - Entrega en los plazos establecidos: Todas las evidencias (documentación y MVPs) deben presentarse en las fechas tope señaladas en el cronograma. - Documentación completa: El proyecto debe incluir acta de constitución, historias de usuario, diseño técnico (modelos de datos, diagramas, prototipos), plan de pruebas, informe final y manuales de usuario/técnico. - Validación y pruebas: La solución debe superar pruebas unitarias, de integración y validación con usuarios, garantizando estabilidad y usabilidad. - Presentación y defensa: El equipo debe exponer el proyecto frente a la comisión evaluadora, demostrando dominio técnico y capacidad de argumentación. - Trabajo en equipo: Evidenciar colaboración efectiva entre los integrantes, cumpliendo roles y responsabilidades asignadas. - Pertinencia académica: El proyecto debe estar alineado con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática.

## Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

### Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nicolás Felipe Rebolledo Guajardo | Gerente de Proyecto (Project Manager) | Proyecto Cambioteca – Escuela de Informática y Telecomunicaciones | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |
| Vicente Antonio Vargas Jara | Director Técnico del Proyecto (Project Technical Manager / Technical Lead) | Proyecto Cambioteca – Equipo de Desarrollo | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |

### Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Gobernanza del proyecto | El Gerente de Proyecto (Nicolás) conduce la gestión general; el Director Técnico (Vicente) co-dirige en lo técnico. Si hay desacuerdo con impacto en alcance/costo/tiempo, decide el Patrocinador/Docente Guía. |
| Personal (asignación y seguimiento) | PM asigna responsabilidades y metas; Director Técnico distribuye tareas técnicas y evalúa calidad técnica. |
| Presupuesto | El PM administra el presupuesto y aprueba variaciones ≤10%; el Director Técnico co-define gastos técnicos (infra/licencias). Variaciones >10% requieren aprobación del Patrocinador. |
| Decisiones técnicas | El Director Técnico define arquitectura, stack, seguridad, performance y CI/CD; el PM ratifica cuando afecta alcance/costo/tiempo. |
| Alcance y control de cambios | El PM lidera el proceso de cambios; ambos evalúan impacto técnico/negocio. Cambios sustantivos se elevan al Patrocinador/Docente Guía. |
| Calidad y pruebas | El Director Técnico define criterios de calidad y pruebas mínimas (DoD); el PM verifica su cumplimiento en entregables y evidencias. |
| Seguridad y datos | El Director Técnico establece prácticas de seguridad y protección de datos; el PM vela por su cumplimiento y la documentación asociada. |
| Despliegues y acceso | El Director Técnico autoriza despliegues y controles técnicos; el PM coordina ventanas de publicación y comunicación a interesados. |
| Resolución de conflictos | PM y Director Técnico resuelven en primera instancia; si persiste, se escala al Patrocinador/Docente Guía. |
| Límites de autoridad | La autoridad se circunscribe al proyecto; aceptación final y cambios mayores de alcance/presupuesto dependen del Patrocinador/Comisión Evaluadora. |

## Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Nicolás Felipe Rebolledo Guajardo – Gerente de Proyecto / Desarrollador Backend | Proyecto Cambioteca – Equipo de Gestión y Desarrollo | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |
| Vicente Antonio Vargas Jara – Director Técnico del Proyecto / Desarrollador Frontend e Integraciones | Proyecto Cambioteca – Equipo de Desarrollo | Vicepresidencia Académica – Duoc UC |
| QA – Aseguramiento de Calidad (por designar) | Proyecto Cambioteca – Apoyo Técnico | (Interno al proyecto) |
| UX/UI – Diseño de experiencia e interfaz (por designar) | Proyecto Cambioteca – Apoyo de Diseño | (Interno al proyecto) |
| DBA/DevOps – Datos e Infraestructura (por designar) | Proyecto Cambioteca – Apoyo de Infraestructura | (Interno al proyecto) |
| Equipo de desarrollo (notebooks, internet, IDE, repositorios) | Recursos propios del proyecto | — |
| Herramientas de gestión y documentación (GitHub/Jira o Trello, Google Drive/Docs, Figma/Draw.io, Swagger/OpenAPI) | Servicios y herramientas del proyecto | — |
| Servicios de nube (hosting + base de datos gestionada) | Proveedor cloud | Externo |
| APIs externas (Google Maps Platform, Transbank – sandbox/producción) | Proveedores externos integrados | Externo |

## Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Profesor Fernando Herrera – Docente Guía Proyecto Capstone. | 05/09/ 2025 |  |