PLAN DE PRUEBAS

Cambioteca

Plataforma de Intercambio de Libros

| Versión: | 2.0 |
| --- | --- |
| Fecha: | 28 de Noviembre de 2025 |
| Estado: | Aprobado |
| Confidencialidad: | Interna |
| Total Casos de Prueba: | 55 casos |
| Duración Estimada: | 12 días hábiles |

# Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/11/2024 | QA Team | Versión inicial del plan de pruebas | Revisado |
| 2.0 | 28/11/2025 | QA Team | Versión ampliada con análisis de riesgos, métricas detalladas y estrategia completa | Aprobado |

# Tabla de Contenidos

Contenido

Control de Versiones	2

Tabla de Contenidos	3

1. Resumen Ejecutivo	5

Alcance del Testing	5

Aspectos Destacados	5

Criterios de Aceptación (GO/NO-GO)	5

Recomendación	6

2. Introducción	7

2.1. Propósito del Documento	7

2.2. Alcance	7

2.3. Objetivos de las Pruebas	7

2.4. Audiencia	7

3. Descripción del Sistema	8

3.1. Visión General de Cambioteca	8

3.2. Arquitectura Técnica	8

3.3. Módulos Principales	8

3.4. Flujos Críticos del Sistema	9

3.4.1. Flujo Completo de Intercambio	9

3.4.2. Reglas de Negocio Críticas	10

4. Estrategia de Pruebas	11

4.1. Tipos de Pruebas	11

4.2. Niveles de Pruebas	11

4.3. Enfoque de Pruebas	12

Pruebas Exploratorias	12

Pruebas Basadas en Riesgo	12

4.4. Criterios de Entrada y Salida	12

5. Análisis de Riesgos	13

5.1. Riesgos Técnicos	13

5.2. Riesgos de Negocio	13

5.3. Matriz de Riesgos	13

5.4. Plan de Mitigación	14

6. Casos de Prueba	15

6.1. Distribución por Módulo	15

6.2. Priorización	15

6.3. Resumen de Casos Críticos	15

7. Ambiente de Pruebas	16

7.1. Infraestructura Requerida	16

7.2. Datos de Prueba	16

8. Cronograma y Recursos	17

8.1. Plan de Ejecución (12 Días Hábiles)	17

8.2. Equipo de Pruebas	17

8.3. Dependencias	18

9. Métricas y Reportes	19

9.1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)	19

9.2. Frecuencia de Reportes	19

9.3. Criterios de Éxito	19

10. Gestión de Defectos	21

10.1. Clasificación de Defectos	21

10.2. Ciclo de Vida del Defecto	21

10.3. Proceso de Escalamiento	21

11. Entregables	23

12. Anexos	24

Anexo A: Glosario de Términos	24

Anexo B: Referencias	24

Anexo C: Contactos del Proyecto	24

# 1. Resumen Ejecutivo

Cambioteca es una plataforma web y móvil innovadora que facilita el intercambio directo de libros entre usuarios, promoviendo la economía circular y el acceso democratizado a la lectura. Este Plan de Pruebas establece un marco integral y riguroso para garantizar la calidad, seguridad y confiabilidad del sistema antes de su lanzamiento a producción.

## Alcance del Testing

Este plan cubre la validación exhaustiva de 10 módulos funcionales críticos mediante 55 casos de prueba estratégicamente diseñados, distribuidos en 7 tipos diferentes de pruebas que abarcan desde funcionalidad básica hasta seguridad avanzada, performance bajo carga y compatibilidad multiplataforma.

## Aspectos Destacados

| Cobertura Integral: | 55 casos de prueba cubriendo 10 módulos funcionales principales |
| --- | --- |
| Seguridad Robusta: | 9 casos específicos de seguridad incluyendo SQL injection, XSS, autenticación y control de acceso |
| Lógica Crítica Validada: | 12 casos dedicados exclusivamente al flujo de intercambios, la funcionalidad core del negocio |
| Testing de Performance: | Validación con 10,000+ libros en catálogo y 50 solicitudes concurrentes |
| Compatibilidad Verificada: | Pruebas en 4 navegadores principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge) más iOS y Android |
| Integraciones Validadas: | Google Maps, WebSocket para chat en tiempo real, y notificaciones push |
| Automatizaciones: | Archivado automático de chats, eliminación de favoritos, y rechazo masivo de solicitudes |
| Dashboard Administrativo: | Gráficos representativos y herramientas de moderación |
| Duración: | 12 días hábiles con fases claramente definidas |
| Equipo: | 2 QA Engineers |

## Criterios de Aceptación (GO/NO-GO)

Para aprobar el paso a producción, se deben cumplir los siguientes criterios obligatorios:

- 100% de casos de prueba CRÍTICOS aprobados sin excepciones

- Mínimo 95% de casos de ALTA prioridad aprobados

- Cero defectos de severidad crítica abiertos al cierre

- Máximo 3 defectos de severidad alta abiertos (con plan de resolución documentado)

- Lógica completa del sistema de solicitudes e intercambios funcionando al 100%

- Sistema de código de validación operativo y seguro

- Archivado automático de chats post-intercambio funcionando

- Eliminación automática de favoritos al aceptar solicitud funcionando

- Sistema de calificación única por intercambio operativo

- Baja lógica (sin eliminación física) implementada correctamente

- Todos los casos de seguridad aprobados sin excepciones

## Recomendación

Al completar exitosamente los 55 casos de prueba definidos en este plan y cumplir con todos los criterios de aceptación, el equipo de QA emitirá una recomendación formal de GO/NO-GO para el lanzamiento a producción. Este documento proporciona la base técnica y metodológica para tomar esa decisión crítica con total confianza.

# 2. Introducción

## 2.1. Propósito del Documento

Este Plan de Pruebas define la estrategia, alcance, recursos, cronograma y entregables necesarios para ejecutar un proceso de testing completo y profesional de la plataforma Cambioteca. Sirve como guía para el equipo de QA y como referencia para stakeholders del proyecto.

## 2.2. Alcance

Incluido en el alcance:

- Pruebas funcionales de 10 módulos principales

- Validación de lógica crítica de negocio (intercambios)

- Pruebas de seguridad (SQL injection, XSS, autenticación, autorización)

- Pruebas de integración (Google Maps, WebSocket)

- Pruebas de performance y carga

- Pruebas de compatibilidad (navegadores y dispositivos móviles)

- Pruebas de regresión

- Validación de automatizaciones del sistema

Excluido del alcance:

- Funcionalidades de compra/venta (Cambioteca es SOLO intercambios)

- Pruebas de código fuente (code review)

- Pruebas de infraestructura y deployment

- Auditorías de seguridad externas (pentesting profesional)

## 2.3. Objetivos de las Pruebas

- Validar que todos los requisitos funcionales se cumplan correctamente

- Identificar y documentar defectos antes del lanzamiento

- Verificar que la lógica crítica de intercambios funcione sin errores

- Garantizar la seguridad de datos y transacciones de usuarios

- Asegurar performance adecuado bajo condiciones de carga esperadas

- Confirmar compatibilidad en plataformas objetivo (web y móvil)

- Proporcionar métricas objetivas para decisión GO/NO-GO

## 2.4. Audiencia

Este documento está dirigido a:

- Equipo de Quality Assurance

- Desarrolladores (Backend y Frontend)

- Product Owner / Product Manager

- Project Manager

- Stakeholders técnicos

# 3. Descripción del Sistema

## 3.1. Visión General de Cambioteca

Cambioteca es una plataforma digital que revoluciona el acceso a la lectura mediante un sistema de intercambio directo de libros entre usuarios. A diferencia de plataformas de compra-venta, Cambioteca se enfoca exclusivamente en intercambios gratuitos, promoviendo la economía circular y la construcción de comunidad lectora.

Características Diferenciadoras:

- Sistema de solicitudes con bloqueo inteligente de inventario

- Código de validación de 6 dígitos para confirmar intercambios presenciales

- Chat en tiempo real con archivado automático post-intercambio

- Mapas interactivos para coordinar puntos de encuentro

- Sistema de calificaciones bidireccionales (una única vez por intercambio)

- Automatizaciones que simplifican la experiencia del usuario

- Baja lógica de usuarios (preservando integridad de datos históricos)

## 3.2. Arquitectura Técnica

| Componente | Tecnología/Descripción |
| --- | --- |
| Frontend Web | Angular con responsive design |
| Mobile Apps | Ionic / Angular |
| Backend | Node.js / Python (API RESTful) |
| Base de Datos | MYSQL (datos relacionales) |
| Chat en Tiempo Real | WebSocket / Socket.io |
| Mapas | Google Maps API |

## 3.3. Módulos Principales

1. Autenticación y Gestión de Usuarios

Registro, login, verificación de email, recuperación de contraseña, y gestión de sesiones.

2. Gestión de Cuenta

Modificación de datos personales, foto de perfil, configuración de privacidad, y baja lógica de cuenta (sin eliminación física).

3. Publicación y Administración de Libros

CRUD completo de libros: crear publicación con título, autor, ISBN, condición, foto; editar, eliminar (lógicamente), y gestionar disponibilidad.

4. Catálogo y Búsqueda de Libros

Búsqueda avanzada por título, autor, género, ubicación. Sistema de favoritos con eliminación automática al aceptar solicitud.

5. Sistema de Solicitudes e Intercambios (CRÍTICO)

Funcionalidad core del negocio: envío de solicitudes, bloqueo de libros, aceptación/rechazo, generación de código de validación, confirmación presencial, completado de intercambio.

6. Chat y Comunicación

Chat en tiempo real vía WebSocket entre usuarios con solicitud activa. Archivado automático al completar intercambio o rechazar solicitud.

7. Mapas y Puntos de Encuentro

Integración con Google Maps para seleccionar puntos de encuentro, visualizar ubicación de libros disponibles, y calcular distancias.

8. Sistema de Calificaciones

Calificación bidireccional (1-5 estrellas + comentario opcional) entre usuarios que completaron intercambio. Una única calificación por intercambio.

9. Reportes y Moderación

Sistema administrativo para reportar usuarios o contenido inapropiado, revisión manual por admins, y acciones de moderación (advertencias, suspensiones).

10. Dashboard Administrativo

Panel con gráficos representativos: intercambios completados, usuarios activos, libros publicados, reportes pendientes, estadísticas de uso.

## 3.4. Flujos Críticos del Sistema

### 3.4.1. Flujo Completo de Intercambio

Paso 1: Usuario A busca libro en catálogo

Paso 2: Usuario A envía solicitud de intercambio a Usuario B

Paso 3: Sistema BLOQUEA el libro de A (no puede recibir más solicitudes)

Paso 4: Usuario B recibe notificación de solicitud

Paso 5: Usuario B puede recibir MÚLTIPLES solicitudes para el mismo libro

Paso 6: Usuario B ACEPTA solicitud de Usuario A

Paso 7: Sistema genera código de validación de 6 dígitos

Paso 8: Sistema RECHAZA automáticamente TODAS las demás solicitudes pendientes

Paso 9: Sistema habilita chat entre A y B

Paso 10: Usuarios coordinan encuentro vía chat y mapas

Paso 11: En el encuentro presencial, B muestra código en pantalla

Paso 12: A ingresa código en su app para validar

Paso 13: Sistema marca intercambio como COMPLETADO

Paso 14: Ambos libros quedan BLOQUEADOS con estado "Intercambiado"

Paso 15: Chat se ARCHIVA automáticamente

Paso 16: Sistema solicita calificación bidireccional

Paso 17: Usuarios califican (opcional, una sola vez)

### 3.4.2. Reglas de Negocio Críticas

- Un libro en solicitud SALIENTE = BLOQUEADO (no recibe nuevas solicitudes)

- Un libro puede recibir ILIMITADAS solicitudes ENTRANTES simultáneas

- Aceptar UNA solicitud = Rechazar TODAS las demás automáticamente

- Solo quien ACEPTA la solicitud puede ver el código de validación

- El código es válido ÚNICAMENTE para ese intercambio específico

- Ambos libros quedan permanentemente marcados como "Intercambiados" (no se eliminan)

- Los chats se ARCHIVAN automáticamente (no se eliminan, quedan en historial)

- Los favoritos se ELIMINAN automáticamente al aceptar solicitud del libro favorito

- Solo se puede calificar UNA VEZ por intercambio

- La baja de usuario es LÓGICA (marcado como inactivo, datos preservados)

# 4. Estrategia de Pruebas

## 4.1. Tipos de Pruebas

Este plan contempla 7 tipos diferentes de pruebas para garantizar cobertura integral:

| Tipo de Prueba | Casos | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Funcionales | 28 | Validación de requisitos funcionales y flujos de usuario |
| Seguridad | 9 | SQL injection, XSS, autenticación, autorización, validación de datos |
| Integración | 6 | Google Maps, WebSocket, Push notifications, APIs externas |
| Performance | 4 | Carga, tiempo de respuesta, concurrencia |
| Compatibilidad | 4 | Navegadores (Chrome, Firefox, Safari, Edge) y móviles (iOS, Android) |
| Regresión | 3 | Validar que cambios no rompan funcionalidad existente |
| Usabilidad | 1 | Navegación intuitiva, UX consistente |

TOTAL: 55 casos de prueba

## 4.2. Niveles de Pruebas

| Nivel | Responsable | Objetivo | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Desarrolladores | Validar componentes individuales de código | 80% mínimo de code coverage |
| Integración | QA Team | Validar interacción entre módulos | Todas las integraciones críticas (Maps, WebSocket, Push) |
| Sistema (E2E) | QA Team | Validar flujos completos de usuario | Todos los flujos principales documentados |
| Aceptación | Product Owner + QA | Validar que cumple requisitos de negocio | Todos los criterios de aceptación definidos |

## 4.3. Enfoque de Pruebas

### Pruebas Exploratorias

20% del tiempo de testing se dedicará a pruebas exploratorias para descubrir defectos no contemplados en casos formales. Foco en:

- Flujos de usuario no convencionales

- Combinaciones de estado no documentadas

- Escenarios edge cases

- Comportamiento bajo condiciones inusuales

### Pruebas Basadas en Riesgo

Priorización basada en impacto y probabilidad:

- CRÍTICO: Sistema de intercambios (core del negocio)

- ALTO: Seguridad, autenticación, datos personales

- MEDIO: Búsqueda, favoritos, notificaciones

- BAJO: Estética, textos informativos, tooltips

## 4.4. Criterios de Entrada y Salida

Criterios de Entrada (para iniciar testing):

- Código desplegado en ambiente de QA

- Documentación de requisitos aprobada

- Plan de pruebas aprobado por stakeholders

- Datos de prueba preparados

- Equipo de QA disponible

- Ambiente estable (sin deployments durante testing)

Criterios de Salida (para dar GO a producción):

- 100% casos CRÍTICOS ejecutados y aprobados

- 95% casos ALTA prioridad ejecutados y aprobados

- Todos los casos de seguridad aprobados

- Cero defectos críticos abiertos

- Máximo 3 defectos alta abiertos (con plan)

- Informe final de pruebas aprobado

- Sign-off del Product Owner

# 5. Análisis de Riesgos

## 5.1. Riesgos Técnicos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fallo en lógica de bloqueo de libros | Media | Crítico | Testing exhaustivo de casos concurrentes |
| Vulnerabilidad SQL injection | Baja | Crítico | 9 casos específicos de seguridad |
| Problemas de performance con 10k+ libros | Media | Alto | Pruebas de carga específicas |
| Fallo en generación de código validación | Baja | Crítico | Testing de algoritmo + casos edge |
| WebSocket inestable (chat) | Media | Medio | Pruebas de reconexión y resiliencia |

## 5.2. Riesgos de Negocio

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Usuario recibe libro en condición diferente | Alta | Medio | Sistema de calificaciones + reportes |
| Abuso del sistema (spam de solicitudes) | Media | Medio | Rate limiting + moderación |
| Datos personales expuestos | Baja | Crítico | Testing de privacidad + autorización |
| Intercambio no se concreta presencialmente | Alta | Bajo | Código de validación + UX clara |

## 5.3. Matriz de Riesgos

Priorización basada en Probabilidad x Impacto:

ROJO (Crítico): Requiere acción inmediata y testing exhaustivo

Ejemplos: Fallo lógica intercambios, SQL injection

AMARILLO (Alto): Requiere atención prioritaria

Ejemplos: Performance, WebSocket, privacidad datos

VERDE (Medio/Bajo): Monitoreo estándar

Ejemplos: UX, compatibilidad navegadores menores

## 5.4. Plan de Mitigación

- Ejecutar casos CRÍTICOS primero (días 1-3)

- Testing de seguridad por especialista dedicado

- Pruebas de concurrencia con herramientas especializadas (JMeter)

- Code review de lógica de intercambios antes de testing

- Ambiente de QA idéntico a producción

- Monitoreo de logs durante ejecución de pruebas

# 6. Casos de Prueba

## 6.1. Distribución por Módulo

| Módulo | Cantidad de Casos |
| --- | --- |
| Autenticación | 9 |
| Calificaciones | 2 |
| Catálogo | 5 |
| Chat | 3 |
| Compatibilidad | 2 |
| Dashboard Admin | 2 |
| Gestión de Cuenta | 3 |
| Intercambios | 12 |
| Mapas | 1 |
| Moderación | 3 |
| Notificaciones | 1 |
| Publicaciones | 7 |
| Reportes | 1 |
| Sistema | 1 |

## 6.2. Priorización

| Prioridad | Cantidad | Criterio |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | 12 | Core del negocio, debe funcionar 100% |
| ALTA | 0 | Funcionalidad importante, alta visibilidad |
| MEDIA | 0 | Funcionalidad secundaria, impacto moderado |

## 6.3. Resumen de Casos Críticos

Los siguientes casos son considerados CRÍTICOS y deben ejecutarse con máxima prioridad:

CP-008 - Autenticación: Inyección SQL - Intentar inyección SQL en login

CP-009 - Autenticación: XSS - Intentar XSS en campo nombre de registro

NOTA: Todos los casos de prueba están detallados en el archivo Excel adjunto "Plan_Pruebas_Cambioteca.xlsx", incluyendo precondiciones, pasos detallados, datos de prueba, y resultados esperados.

# 7. Ambiente de Pruebas

## 7.1. Infraestructura Requerida

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Ambiente QA | Servidor dedicado con configuración idéntica a producción |
| Base de Datos | MySQL con datos de prueba representativos |
| Navegadores | Chrome 120+, Firefox 120+, Safari 17+, Edge 120+ |
| Dispositivos Móviles | Samsung Galaxy S21+ (Android 12+) |
| Herramientas | Postman (API), JMeter (performance), BurpSuite (seguridad) |

## 7.2. Datos de Prueba

Se requiere preparar los siguientes datasets:

Usuarios: 50 usuarios de prueba con diferentes roles (admin, usuario regular)

Libros: 10,000+ libros con variedad de categorías, autores, condiciones

Solicitudes: Solicitudes en diferentes estados (pendiente, aceptada, rechazada, completada)

Chats: Conversaciones históricas y activas

Calificaciones: Calificaciones variadas (1-5 estrellas)

Ubicaciones: Coordenadas GPS válidas en diferentes ciudades

Datos Inválidos: SQL injection payloads, scripts XSS, emails malformados

# 8. Cronograma y Recursos

## 8.1. Plan de Ejecución (12 Días Hábiles)

| Fase | Días | Actividades | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparación | 0.5 | Setup ambiente, datos prueba, revisión plan | Ambiente listo |
| Funcionales Críticos | 1-3 | Autenticación, Intercambios (12 casos) | Reporte diario |
| Funcionales Secundarios | 4-6 | Gestión cuenta, Catálogo, Chat, Libros | Reporte diario |
| Seguridad | 7 | 9 casos seguridad (SQL, XSS, auth) | Reporte seguridad |
| Integración | 8 | Maps, WebSocket, Push (6 casos) | Reporte integración |
| Performance | 9 | Carga, concurrencia (4 casos) | Métricas performance |
| Compatibilidad | 9 | Navegadores + móviles (4 casos) | Matriz compatibilidad |
| Regresión | 10-11 | Re-test casos críticos + fixes | Reporte regresión |
| Cierre | 12 | Consolidación, informe final | Informe final + GO/NO-GO |
| Buffer | +1 | Reserva para contingencias | - |
| TOTAL | 12+1 | - | - |

## 8.2. Equipo de Pruebas

| Rol | Cantidad | Responsabilidades | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead | 1 | Coordinación, estrategia, reportes, GO/NO-GO | 100% |
| QA Engineer Senior | 1 | Casos críticos, regresión, mentoring | 100% |
| QA Engineer | 2 | Ejecución casos funcionales | 100% |
| Security Specialist | 1 | Casos seguridad, pentesting básico | 50% |
| Automation Engineer | 1 | Scripts performance (JMeter) | 30% |
| TOTAL FTE | 6 | - | - |

## 8.3. Dependencias

Las siguientes dependencias deben resolverse para iniciar testing:

Desarrollo: Todas las funcionalidades core completadas y desplegadas en QA

Infraestructura: Ambiente QA estable y accesible

Datos: Base de datos poblada con datos de prueba

Documentación: Requisitos actualizados y aprobados

Integraciones: Google Maps API key, WebSocket configurado, Push habilitado

Accesos: Credenciales de admin, permisos de BD, VPN si aplica

# 9. Métricas y Reportes

## 9.1. Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

Se medirán los siguientes KPIs durante el ciclo de testing:

| KPI | Fórmula / Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Casos Ejecutados | (Ejecutados / Total) × 100 | 100% |
| Casos Aprobados | (Aprobados / Ejecutados) × 100 | >95% |
| Defectos Encontrados | Total de defectos reportados | N/A |
| Defectos Críticos | Defectos severidad Crítica | 0 al cierre |
| Defectos Abiertos | Defectos sin resolver | <5 al cierre |
| Tasa de Defectos | Defectos / Casos ejecutados | <0.5 |
| Cobertura Funcional | (Módulos testeados / Total) × 100 | 100% |
| Cobertura Seguridad | Casos seguridad ejecutados | 100% |
| Tiempo Promedio Ejecución | Minutos por caso | <15 min |
| Re-test Rate | Casos re-ejecutados por fixes | <20% |

## 9.2. Frecuencia de Reportes

| Tipo Reporte | Frecuencia | Audiencia |
| --- | --- | --- |
| Status Daily | Diario (fin del día) | QA Lead, PM, Dev Lead |
| Weekly Summary | Semanal (viernes) | Stakeholders, PO |
| Final Report | Al cierre (día 12) | Todos |

## 9.3. Criterios de Éxito

✓ 100% de casos CRÍTICOS ejecutados y aprobados

✓ ≥95% de casos ALTA prioridad aprobados

✓ 0 defectos críticos abiertos

✓ ≤3 defectos alta abiertos (con plan de resolución)

✓ 100% de casos de seguridad aprobados

✓ Performance cumple SLAs (tiempo respuesta <2s)

✓ Compatibilidad validada en todas las plataformas objetivo

✓ Lógica de intercambios funcionando sin errores

✓ Automatizaciones operativas (chat, favoritos, solicitudes)

✓ Sign-off del Product Owner obtenido

# 10. Gestión de Defectos

## 10.1. Clasificación de Defectos

| Severidad | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Bloquea funcionalidad core, sin workaround | No se pueden crear solicitudes de intercambio |
| ALTA | Funcionalidad importante afectada, workaround complejo | Chat no muestra mensajes históricos |
| MEDIA | Funcionalidad secundaria afectada, workaround existe | Búsqueda no ordena por relevancia |
| BAJA | Cosmético, no afecta funcionalidad | Texto con error ortográfico |

## 10.2. Ciclo de Vida del Defecto

Estados posibles de un defecto:

NEW: Defecto recién reportado, pendiente asignación

ASSIGNED: Asignado a desarrollador

IN PROGRESS: Desarrollador trabajando en el fix

FIXED: Fix completado, pendiente re-test

RETEST: QA re-testeando

VERIFIED: QA confirmó que está resuelto

CLOSED: Defecto cerrado

REOPENED: Re-abierto porque el fix no funcionó

DEFERRED: Pospuesto para versión futura

REJECTED: No es un defecto (by design, duplicado, no reproducible)

## 10.3. Proceso de Escalamiento

Criterios de escalamiento a management:

- Defecto CRÍTICO bloqueando testing por >4 horas

- Defecto CRÍTICO encontrado en fase tardía (día 10+)

- 5+ defectos ALTA abiertos simultáneamente

- Patrón de defectos indicando problema arquitectural

- Imposibilidad de cumplir criterios GO/NO-GO

- Necesidad de re-diseño de funcionalidad core

Proceso: QA Lead notifica a PM y PO → Reunión de crisis en <2h → Decisión documentada → Comunicación a stakeholders

# 11. Entregables

Al finalizar el ciclo de testing, se entregarán los siguientes documentos:

| Entregable | Formato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Plan de Pruebas | DOCX | Este documento (versión final) |
| Matriz de Casos de Prueba | XLSX | 55 casos con resultados de ejecución |
| Carpeta de Evidencias | ZIP | Screenshots, videos, logs de ejecución |
| Registro de Defectos | XLSX / Jira | Todos los defectos encontrados con estado |
| Informe de Métricas | PDF | KPIs, gráficos, análisis de tendencias |
| Reporte de Seguridad | PDF | Resultados de pruebas de seguridad |
| Matriz de Compatibilidad | XLSX | Resultados por navegador/dispositivo |
| Informe Final | PDF | Resumen ejecutivo, recomendación GO/NO-GO |

Nota: Todos los entregables se almacenarán en el repositorio del proyecto en Google Drive y Github del proyecto (según estándar del equipo) y se mantendrán por mínimo 2 años para auditorías.

# 12. Anexos

## Anexo A: Glosario de Términos

Baja Lógica: Marcar registro como inactivo sin eliminarlo físicamente de la base de datos

Bloqueo de Libro: Estado que impide recibir nuevas solicitudes mientras hay una solicitud saliente activa

Código de Validación: Código numérico de 6 dígitos para confirmar intercambio presencial

Chat Archivado: Conversación que se mueve a historial, no se elimina

Favorito: Libro marcado como interesante, se elimina automáticamente si se acepta solicitud de ese libro

GO/NO-GO: Decisión binaria de aprobar o no el paso a producción

Intercambio Completado: Estado final cuando ambos usuarios validaron el intercambio presencial

KPI: Key Performance Indicator (Indicador Clave de Desempeño)

Regresión: Re-testear funcionalidad previamente aprobada para detectar efectos secundarios

Solicitud Entrante: Solicitud recibida de otro usuario para uno de mis libros

Solicitud Saliente: Solicitud que envío a otro usuario por uno de sus libros

SLA: Service Level Agreement (Acuerdo de Nivel de Servicio)

# 12. Referencias

Acceso a plan de pruebas DRIVE: plan de pruebas

Acceso plan de pruebas GITHUB:

Plan de Pruebas Cambioteca v2.0 | Noviembre 2025