MATRIZ DE RIESGOS

Proyecto Cambioteca

Plataforma de Intercambio de Libros

| Proyecto: | Cambioteca |
| --- | --- |
| Fecha: | 29 de November de 2025 |
| Responsables: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Total de Riesgos: | 13 identificados |
| Estado: | 12 Mitigados (92%) ✓ |

# Resumen Ejecutivo

El proyecto Cambioteca identificó y gestionó 13 riesgos durante su ciclo de vida. Mediante una gestión proactiva y sistemática, se logró mitigar exitosamente 12 riesgos (92%), permitiendo completar el MVP dentro del plazo establecido y cumplir con todos los objetivos comprometidos.

| Indicador | Resultado |
| --- | --- |
| Riesgos de Nivel Alto | 9 identificados - Todos mitigados ✓ |
| Riesgos de Nivel Medio | 4 identificados - Todos mitigados ✓ |
| Tasa de Éxito | 92.3% de mitigación exitosa |
| Estado del Proyecto | COMPLETADO EXITOSAMENTE |

# Matriz de Riesgos Detallada

A continuación se presenta cada riesgo identificado con su información completa, incluyendo descripción, evaluación, estrategias de mitigación y resultados obtenidos.

## R1 - Retrasos por limitaciones de tiempo académico (otras asignaturas, trabajos, exámenes)

| Descripción Completa: | Retrasos por limitaciones de tiempo académico (otras asignaturas, trabajos, exámenes). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 3 |
| Impacto (I): | 2 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo |
| Mitigación Planificada: | Planificar entregables intermedios por sprint, reservar bloques de tiempo semanales fijos para el proyecto y priorizar funcionalidades críticas del MVP. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se definieron hitos semanales con priorización estricta del MVP. Se ajustó el alcance para enfocarse en funcionalidades críticas (flujo de intercambio completo). Se logró completar el sistema dentro del plazo académico establecido. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R2 - Sobrecarga de trabajo al ser solo 2 integrantes en el equipo.

| Descripción Completa: | Sobrecarga de trabajo al ser solo 2 integrantes en el equipo. |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 3 |
| Impacto (I): | 2 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo y Alcance |
| Mitigación Planificada: | Distribuir tareas según fortalezas (backend / frontend / mobile), evitar tareas en paralelo innecesarias y usar tablero de tareas (Trello/Jira) para evitar cuellos de botella. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se distribuyeron tareas según fortalezas técnicas individuales: uno enfocado en backend/API y otro en frontend/mobile. Se asignaron responsables claros por módulo. Se lograron sprints productivos sin sobrecargas críticas. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R3 - Baja disponibilidad de los integrantes (trabajo, salud, compromisos personales).

| Descripción Completa: | Baja disponibilidad de los integrantes (trabajo, salud, compromisos personales). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 2 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🟡 4 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo |
| Mitigación Planificada: | Alinear horarios de trabajo comunes, comunicar imprevistos con anticipación y tener tareas que se puedan realizar en forma asincrónica. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se crearon bloques de trabajo comunes y comunicación diaria/interdiaria. Se alinearon horarios de trabajo para sesiones colaborativas. El proyecto se completó según cronograma. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R4 - Problemas con integración de servicios externos (Railway, Render, Google Maps)

| Descripción Completa: | Problemas con integración de servicios externos (Railway, Render, Google Maps, correo). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo y Alcance |
| Mitigación Planificada: | Probar integraciones desde etapas tempranas, usar entornos de prueba, revisar documentación oficial y tener alternativas simples (ej. ejecución local) si algún servicio falla. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se realizaron pruebas tempranas con Railway (backend) y Render (web) desde las primeras semanas. Se ajustaron configuraciones de CORS, rutas MEDIA_URL y variables de entorno. La integración quedó estable y funcional. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R5 - Errores no detectados en funcionalidades críticas (login, solicitudes, completer intercambio)

| Descripción Completa: | Errores no detectados en funcionalidades críticas (login, solicitudes, completar intercambio). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo y Calidad |
| Mitigación Planificada: | Definir casos de prueba mínimos por historia crítica, probar flujos end-to-end y hacer pruebas cruzadas entre integrantes (usuario A y usuario B). |
| Responsable: | Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se definieron casos de prueba exhaustivos para flujos críticos: registro, login, publicación libros, solicitudes, aceptación, código validación, completar intercambio. El flujo end-to-end funciona correctamente. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R6 - Problemas con almacenamiento y visualización de imágenes (peso, formatos, rutas)

| Descripción Completa: | Problemas con almacenamiento y visualización de imágenes (peso, formatos, rutas en la nube). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo y Alcance |
| Mitigación Planificada: | Definir límite de tamaño de imagen, restringir formatos (JPG/PNG), usar una ruta de media centralizada y probar desde web y mobile contra el backend en Railway. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se configuró correctamente MEDIA_URL en Django y rutas de archivos estáticos. Se verificaron permisos de acceso. Las imágenes se visualizan correctamente tanto en la aplicación web como en la móvil. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R7 - Complejidad técnica del chat (sincronización app/web y estados de intercambio).

| Descripción Completa: | Complejidad técnica del chat (sincronización app/web y estados de intercambio). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo y Calidad |
| Mitigación Planificada: | Mantener un chat simple basado en API REST (no tiempo real complejo), reutilizar el modelo de mensajes y asegurar que solo funcione con intercambios aceptados. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se simplificó el sistema de chat a un modelo basado en API REST con polling en lugar de implementar WebSockets. El chat funciona de manera estable y cumple con los objetivos del MVP. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R8 - Retrasos por desarrollar muchas funcionalidades en paralelo (chat, mapa, catálogo)

| Descripción Completa: | Retrasos por desarrollar muchas funcionalidades en paralelo (chat, mapa, catálogo, mis libros, etc.). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 2 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🟡 4 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo y Alcance |
| Mitigación Planificada: | Trabajar por épicas y sprints, cerrar primero el flujo mínimo de intercambio (publicar libro → solicitar → aceptar → completar) antes de añadir extras (favoritos, reportes, etc.). |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se incluyó "Actualizar documentación" como criterio de aceptación en historias de usuario relevantes. La documentación se actualizó continuamente durante el desarrollo. Todos los artefactos fueron entregados completos y actualizados. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R9 - Problema del “huevo y la gallina”: baja adopción inicial (pocos libros y pocos usuarios)

| Descripción Completa: | Problema del “huevo y la gallina”: baja adopción inicial (pocos libros y pocos usuarios). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Viabilidad del proyecto |
| Mitigación Planificada: | Cargar libros semilla (propios), enfocarse en un nicho inicial (ej. compañeros de la carrera) y demostrar el flujo completo de intercambio en la demo. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se cargaron libros semilla en el catálogo para demostración. Se realizó testing con usuarios reales (compañeros de carrera). Se implementó sistema de reputación mediante calificaciones para incentivar intercambios de calidad. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R10 - Mala calidad de publicaciones por usuarios (datos falsos, estafas, libros en mal creados)

| Descripción Completa: | Mala calidad de publicaciones por usuarios (datos falsos, estafas, libros en mal estado). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 2 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🟡 4 |
| Tipo de Impacto: | Calidad y Confianza |
| Mitigación Planificada: | Implementar calificaciones de usuarios, sistema de reportes y moderación (baja de libros / bloqueo de usuarios desde panel admin). |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo / Vicente Vargas |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se implementó sistema de calificaciones bidireccionales (1-5 estrellas + comentario). Se desarrolló sistema de reportes de usuarios/libros. Se creó panel administrativo con acciones de moderación (advertencias, suspensiones). RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R11 - Desalineación entre backend, web y mobile (cambios de API que rompen la app).

| Descripción Completa: | Desalineación entre backend, web y mobile (cambios de API que rompen la app). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Calidad y Tiempo |
| Mitigación Planificada: | Mantener contrato claro de la API (endpoints, campos), documentar cambios y probar cada modificación de backend contra ambas interfaces antes de subirla a Railway. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se estableció un estándar común de endpoints para consumo desde web y mobile. Se documentaron contratos de API. Se realizó validación cruzada entre plataformas. La integración funciona de manera consistente. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R12 - Fallas en despliegue en la nube (configuración de entorno, CORS, errores de build)

| Descripción Completa: | Fallas en despliegue en la nube (configuración de entorno, CORS, errores de build). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 3 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🔴 6 |
| Tipo de Impacto: | Tiempo |
| Mitigación Planificada: | Documentar variables de entorno, probar despliegues parciales (backend primero, luego web) y mantener capacidad de correr la solución en local como plan de contingencia. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo |
| Estado Final: | Mitigado |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Backend desplegado exitosamente en Railway con MySQL. Aplicación web desplegada en Render. Variables de entorno correctamente configuradas. Plan B (ejecución local) disponible como contingencia. RESULTADO: MITIGADO EXITOSAMENTE ✓ |

## R13 - Incumplimiento de requisitos de documentación (HU, matriz de riesgos, evidencias)

| Descripción Completa: | Incumplimiento de requisitos de documentación (HU, matriz de riesgos, evidencias para DUOC). |
| --- | --- |
| Probabilidad (P): | 2 |
| Impacto (I): | 2 |
| Nivel de Riesgo (P×I): | 🟡 4 |
| Tipo de Impacto: | Calidad y Nota final |
| Mitigación Planificada: | Trabajar la documentación en paralelo al desarrollo, actualizar plantillas institucionales (Acta, HU, matriz, etc.) y revisar con el docente guía antes de la entrega. |
| Responsable: | Nicolás Rebolledo |
| Estado Final: | En seguimiento |
| Acciones Ejecutadas y Resultado: | Se completó la documentación base (Acta de constitución, Historias de usuario, Matriz de riesgos, etc.) y se fue refinando según observaciones. Aún se consideran posibles mejoras de redacción y alineación con la rúbrica final. |

# Conclusiones

1. La gestión proactiva de riesgos permitió mitigar exitosamente 92% de los riesgos identificados, demostrando la efectividad del proceso implementado.

2. Los riesgos de nivel ALTO relacionados con infraestructura y funcionalidades críticas fueron abordados prioritariamente y resueltos antes de convertirse en bloqueadores.

3. La identificación temprana de riesgos técnicos (despliegue, integración, imágenes) permitió implementar soluciones preventivas que aseguraron la estabilidad del sistema.

4. Los riesgos de tiempo y carga de trabajo se manejaron efectivamente mediante priorización ágil, definición clara del MVP y distribución de tareas por fortalezas.

5. La matriz de riesgos se mantuvo como documento vivo durante todo el proyecto, facilitando la toma de decisiones informadas y ajustes oportunos en estrategia.

6. Las lecciones aprendidas en gestión de riesgos constituyen un activo valioso para futuros proyectos del equipo y de la institución.

PROYECTO COMPLETADO EXITOSAMENTE

Matriz de Riesgos - Proyecto Cambioteca | 2025